**Rapport de la semaine du 10/10/16 :**

Membres de l’équipe : Nelly Kwemoe, El Ghzaoui Nasreddine, Thom Wabali, Carpentier Cédric et Faradji Régis

**Enoncé du Projet :** Réalisation d’une librairie dll intégrant les fonctionnalités de la Maps.

**Objectif de la semaine :** Intégration d'une maps alternative à Google Maps (POC):

Suite aux manques d'informations concernant l'intégration de la bing maps (notre premier choix alternatif à Google maps), nous avons dû trouver une autre map à intégrer. Nous avons opté pour l'API "mapbox" qui semblait simple à intégrer et répondait à plusieurs critères demandés (Afficher 7 points sur la map, etc.)

Après avoir réglés plusieurs bugs, nous avons finalement réussi à installer la maps pour notre application. Nous allons maintenant implémenter les diverses fonctionnalités demandées.

**Ce qui a été fait :**

Réglages des divers bugs et problèmes rencontrés dans l'application Google maps: Cette semaine, nous nous sommes concentré sur la résolution des divers problèmes rencontrés concernant l'exportation du projet Google maps sur les diverses machines du groupe. Nous avons fini par résoudre ces problèmes.

**Objectif de la semaine prochaine :**

Etant donné le réglage de tous les bugs, notre objectif sera de pouvoir implémenter les diverses fonctionnalités souhaitées par l’équipe des développeurs.